GeoCatch
- Langeweile?
- Jagdtrieb?
- Mit Freunden treffen?
  => GeoCatch !

---
- Mind. 3 Spieler
- Sei Jäger und Gejagter
- Diverse Power-Ups
- Lobby-System

---
UML

---
Architektur

---
Einzusetzende Technik
Frontend:
- Android 2.1 mit Google Maps API
- Java
Backend:
- Google AppEngine
- Python

---
Evaluierungsplan
1. Debugging mittels Emulatoren
2. Mehrfache interne Testläufe auf echten	Endgeräten
3. Anbieten im Android-Market
4. Feedback über Kommentare und Foren

---
Zeitplan
Woche 1	Klassenentwurf, Schnittstellen festlegen, Einrichtung des Projekts(AppEngine, SVN), Lobby-System inklusive Start-Timer
Woche 2	Implementierung der eigentlichen Spiel-Logik / => Anzeigen der eigenen Position und der Ziel-Position, / Warnung bei Jäger in der Nähe, Spielende bei Fang
Woche 3	Erweiterung um Power-Ups (Anzeigen auf der Map, Menü zum Einsetzen der Power-Ups, Auswirkungen auf das Spiel)
Woche 4	Debugging, Testläufe, Veröffentlichung im Market und abschließende Evaluierung, sowie Kontakt mit Usern

---
Aufgabenaufteilung
Christian	Analytiker => Anforderungen darstellen / Software-Architekt => Spezifikationen festlegen
Sebastian	Integrierer => Zusammenspiel der Komponenten sichern / Organisator => Verteilung der Aufgaben/Klassen
Stephan	Evaluierungs-Beauftragter => User Kontakt, Auswertung
Vladislav	Backend-Manager => Entwicklung/Wartung des Backends / Grafiker